- IL PRESIDENTE

- IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. N. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Decreto n. 223 del 2 Febbraio 2016

Contributi assegnati alla Diocesi di Carpi per l’intervento inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e relativo a:

- Piano Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 – Allegato D1 – N° Ordine 2.515 Scuola Materna Parrocchiale / Villa Resti Ferrari – Piazza Libertà n. 7  –  Rolo (RE);

Liquidazione del II acconto della somma assegnata dal Piano 2013-2014, rimodulata dopo il ribasso d’asta per € 107.642,00

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l’articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante “misure urgenti per la crescita del paese”;

- il decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni in legge n. 125 del 6 agosto 2015 e pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14.08.2015, con la quale  all’art. 13 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2016.

Visto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013;

Atteso che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-2014, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate: con l’Ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013, con la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1388 del 30 settembre 2013, con l’Ordinanza 120/2013, con l’Ordinanza n. 121/2013, con la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 192 del 17 febbraio 2014, con l’Ordinanza n. 14/2014, con la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 771 del 9 giugno 2014, con l'Ordinanza n. 47/2014, con l’Ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014,  con l’Ordinanza n.10 del 25 marzo 2015 e con l’Ordinanza n. 37 del 29 Luglio 2015;

Considerato che con l’Ordinanza n. 48  del 4 Novembre 2015 sono stati approvati gli aggiornamenti al 21 Ottobre 2015 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, dei Piani Annuali 2013-2014, degli Interventi con importi inferiori a €.50.000,00, composti dei seguenti elaborati:

- Relazione (allegato “A”);

- Riepilogo Modifiche/Integrazioni (allegato “A1”);

- Programma delle Opere Pubbliche (allegato “B”)

- Programma dei Beni Culturali (allegato “C”);

- Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-2014 (allegato “B/1”);

- Piano Annuale Beni Culturali 2013-2014 (allegato “C/1”);

- Elenco Interventi con Importi inferiori a € 50.000,00 (allegato “D”);

- Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (allegato “D/1”);

- Piano Annuale degli interventi su Immobili di proprietà mista pubblici privati 2013-2014 (allegato “D/2”)

- Regolamento (allegato “E”);

Preso atto che i Piani Annuali 2013-2014 complessivamente prevedono la realizzazione di interventi per un costo pari a €.562.929.371,74, secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 48  del 4 Novembre 2015;

Dato atto che l’importo complessivo di €.562.929.371,74 risulta finanziato per €.440.299.803,74 con le risorse di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e per €.122.629.568,00 con i fondi  assegnati al Commissario delegato per l’edilizia scolastica, che risultano avere la necessaria capienza; secondo quanto previsto dall’Ordinanza 48/2015.

Preso atto che con decreto n.525 del 2 aprile 2014 è stato liquidato alla  Diocesi di Carpi   l’importo di €. 15.283,39 pari 5% del finanziamento assegnato a Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-2014 - Allegato D1 – N° Ordine 2.515 - Scuola Materna Parrocchiale / Villa Resti Ferrari – Piazza Libertà n. 7  –  Rolo (RE), ai sensi dell’articolo 18 comma 2 del Regolamento (allegato “E”, Ordinanza 48/2015), che stabilisce che il Soggetto attuatore può richiedere  la liquidazione del primo  acconto del contributo, pari al 5% della somma assegnata, all’approvazione dei Piani Annuali 2013-2014 e che gli stessi sono stati approvati;

Considerato che con Decreto 2.223 del 4 novembre 2015 “Assegnazione Finanziamenti” è stata approvata la congruità della spesa di cui alla pratica n. 2.515 riguardante l’intervento Scuola Materna Parrocchiale / Villa Resti Ferrari – Piazza Libertà n. 7  –  Rolo (RE), rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli in ordine all’attuazione dell’intervento di riparazione e ripristino con miglioramento sismico dell’immobile compreso nell’allegato al suddetto decreto e per un importo di €.279.018,71;

Preso atto che il Soggetto Attuatore Diocesi di Carpi ha presentato alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato attraverso la piattaforma informatica FENICE apposita richiesta, CR.2016.0003363 del 26/01/2016: Scuola Materna Parrocchiale / Villa Resti Ferrari – Piazza Libertà n. 7  –  Rolo (RE), di cui alla pratica n. 2.515 per la liquidazione del II acconto per un importo di €.107.642,00 pari al 40% di €.269.105,00 importo assegnato rimodulato dopo il ribasso d’asta;

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e agli atti sopracitati in cui si dichiara, fra l’altro, l’avvenuto inizio dei lavori in data 16/12/2015, si possa procedere alla liquidazione del II acconto, a favore della Diocesi di Carpi, della somma di €.107.642,00 pari al 40% di €.269.105,00  importo rimodulato al netto del ribasso d’asta, assegnato alla  Diocesi di Carpi dal Piano 2013-2014 per l’intervento Scuola Materna Parrocchiale / Villa Resti Ferrari – Piazza Libertà n. 7  –  Rolo (RE), di cui alla pratica n. 2.515;

Preso atto che

- l’importo di €.107.642,00, risulta interamente ricompreso nel costo di €.562.929.371,74 e attribuito per l’ intero importo di €.107.642,00, a carico della somma di per € 122.629.568,00 finanziata con i fondi  assegnati al Commissario delegato per l’edilizia scolastica, che risultano avere la necessaria capienza, secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 111  del 27 settembre 2013 e s.m.i.;

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, ai sensi del D.L. 74/2012, è stata aperta l’apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

- Tutto ciò premesso e considerato

- DECRETA

- di liquidare al soggetto attuatore Diocesi di Carpi il II acconto per la somma di €.107.642,00, pari al 40% del finanziamento assegnato con Ordinanza n. 48/2015 rimodulato al netto del ribasso d’asta, per la realizzazione del seguente intervento, pari ad  €.269.105,00:

- N° Ordine 2.515 Scuola Materna Parrocchiale / Villa Resti Ferrari – Piazza Libertà n. 7  –  Rolo (RE);

- di dare atto che l’importo di €.107.642,00, risulta interamente ricompreso nel costo di €.562.929.371,74 e attribuito per l’ intero importo di €.107.642,00, a carico della somma di per € 122.629.568,00 finanziata con i fondi  assegnati al Commissario delegato per l’edilizia scolastica, che risultano avere la necessaria capienza, secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 111  del 27 settembre 2013 e s.m.i

- di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile all’emissione dell’ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)